Proposta Comercial

Desenvolvimento de:

Software para Gestão de Integração de Estudantes

Guarapuava-PR, 09 de março de 2016.

1. Objetivo da Proposta

Levantar os recursos necessários para desenvolvimento de um sistema específico para gestão de integração de estudantes.

2. Detalhamento das Necessidades do Sistema

2.1. Objetivo

O sistema deve oferecer: Controle e Acesso de usuários ao sistema (administradores, estudantes e unidades concedentes), banco de estagiários, folha de pagamento, relatórios necessários e website.

2.2 Módulos:

- Controle de Acessos;

- Concedentes/Secretarias/Departamentos;

- Ficha de Inscrição/Processo Seletivo/Banco de Inscritos;

- Editais e Documentos;

- Contratação/TCE;

- Folha de Pagamento;

- Avaliações de Estagiários;

- Relatórios;

- Website;

3. Escopo do Projeto

Conforme detalhamento descrito no tópico 2, os módulos do sistema serão compostos pelos seguintes tópicos e horas previstas de desenvolvimento:

| Nr. | Item | Horas Previstas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Módulos: |  |
|  | Controle de Acessos | 14 |
|  | Concedentes/Secretarias/Departamentos | 8 |
|  | Ficha de Inscrição/Processo Seletivo/Banco de Inscritos | 16 |
|  | Editais e Documentos | 10 |
|  | Contratação/TCE | 12 |
|  | Folha de Pagamento | 32 |
|  | Avaliação de Estágio | 12 |
|  | Relatórios(Avaliação de Estágio e Impressão por Secretaria/Departamento) | 14 |
|  | Subtotal | 118 |
| 2 | Site |  |
|  | Layout Exclusivo/Personalizado/Moderno (compatível com dispositivos móveis) | 15 |
|  | Gerenciador de Conteúdo | 10 |
|  | Subtotal | 60 |
| 3 | Serviços para Implantação |  |
|  | Levantamento e Análise de Requisitos | 0 |
|  | Reuniões de Repasse | 0 |
|  | Treinamento | 0 |
|  | Configuração Banco de Dados e Sistema | 0 |
|  | Acompanhamento de Implantação | 0 |
|  | Horas Totais | 178 horas |

4. Fora do Escopo

Os itens abaixo não estão contemplados na proposta do projeto.

| Nr. | Item | Horas Prevista |
| --- | --- | --- |
| 1. | Manutenção e Suporte a equipamentos (computadores, impressoras, etc...) da Contratante, que caracterize assistência técnica; | 0 |
| 2. |  | 0 |

5. Prazo de Entrega

| Atividade | Horas | Prazo |
| --- | --- | --- |
| 1 – Módulos | 118 | 40 dias após aprovação do Projeto |
| 2 – Website | 60 | 25 dias concomitantes a Atividade 1 |
| ***Obs: O cálculo do prazo em dias é estabelecido e distribuído conforme consideração de finais de semana e horas diárias disponibilizadas para desenvolvimento. |  |  |
| Total | 178 horas | 40 dias |

6. Preço e Forma de Pagamento

| Módulo 1 - Sistema |  | Preço |
| --- | --- | --- |
| 30% no início dos trabalhos -> | R$ 7.080,00 |
| 1ª Parcela: Após 30 dias do inicio do projeto -> | R$ 1.770,00 |
| 2ª Parcela: Após 30 dias da 1ª Parcela -> | R$ 1.770,00 |
| 3ª Parcela: Após 30 dias da 2ª Parcela -> | R$ 1.770,00 |
| 4ª Parcela: Após 30 dias da 3ª Parcela -> | R$ 1.770,00 |
| Total do Investimento -> |  | R$ 7.080,00 |
| Total do Investimento à vista -> | 10% de desconto | R$ 6.372,00 |
| Módulo 2 - Website |  | Preço |
| 30% no início dos trabalhos -> | R$ 2.400,00 |
| 1ª Parcela: Após 30 dias do inicio do projeto -> | R$ 800,00 |
| 2ª Parcela: Após 30 dias da 1ª Parcela -> | R$ 800,00 |
| 3ª Parcela: Após 30 dias da 2ª Parcela -> | R$ 800,00 |
| Total do Investimento -> |  | R$ 2.400,00 |
| Total do Investimento à vista -> | 10% de desconto | R$ 2.160,00 |
| Infraestrutura |  |  |
| Infraestrutura de Hospedagem (Servidor da Aplicação e Banco de Dados) | Mensal | R$ 329,90 |

#### 7. Manutenção e Suporte

  - Sistema:

Após o encerramento do projeto e implantação, poderá ser negociada a manutenção e suporte do sistema da seguinte forma:

  - Contrato de manutenção do sistema se dará através de pagamento de mensalidade no valor de R$ 400,00, em contrapartida a atualizações de versões, ajustes, suporte, manutenção do Sistema e Banco de Dados e acompanhamento geral da utilização do sistema.

  - Website:

  - R$ 90,00 mensais referente a correções, suporte e manutenção do site;

8. Tecnologia a ser Utilizada

- O projeto será desenvolvido em linguagem de programação PHP;

- O banco de dados a ser utilizado será o MySQL;

- O sistema será compatível com servidores Windows ou Linux;

- O sistema será compatível com qualquer dispositivo;

- O sistema será utilizado em ambiente 100% web;

9. Considerações Finais

A aceitação desta proposta autorizará o início dos trabalhos e continuidade do levantamento dos requisitos para o desenvolvimento e entrega do sistema.

Atenciosamente.

Agência de Internet CFW